E-Délib à Savigny sur Orge
Document de maîtrise d'oeuvre

La Mairie de Savigny sur Orge a pris la décision d'informatiser son processus d'élaboration et de publication de délibérations municipales avec une démarche de logiciel libre. E-Délib est un logiciel libre pour la gestion des délibérations municipales.

La présentation « Projet d'informatisation de la gestion des délibérations et de la préparation du conseil municipal : Mairie de Savigny sur Orge » du 28 avril 2006 sert comme référence de document de lancement du projet. Ci-dessous sont quelques tableaux qui résume en mots-clefs les éléments de réussite du projet :

Verbes clefs de la demande de la Direction Générale
Automatiser	Automatiser les tâches liées à la préparation du conseil municipal
Collaborer	Mettre en place des outils collaboratifs pour faciliter les échanges et répartir le travail
Editer	Simplifier le travail de rédaction et de correction des délibérations
Rechercher	Mettre en place des outils d'indexation

Besoins de la DSI
Usage	L'outil n'est rien s'il ne s'adapte pas à l'usage
Utilisabilité	Un dialogue avec les acteurs sera rapidement engagé pour défenir leurs besoins et identifier les modes de fonctionnement
Procédures	Des procédures seront validées
Formation	Des formations seront organisées

Les actions stratégiques à prendre en charge seraient :
- Reprise de contact avec la Caisse de Dépôts pour l'intégration avec leur outil F@ST ou avec l'outil ERLang destiné à devenir Slow
- Voir pour l'intégration des comptes utilisateurs via Active Directory ou LASSO
- Voir pour utilisation SVN de l'Adullact
- Voir pour les ponts avec les autres applications web

Matrice Objectifs/Moyens E-Délib
	Usage	Utilisabilité	Procédures	Formation
Automatiser	Login	Réfléchir sur comment la cela fonctionne	Active Directory / WhoWhatEtc	Intuitif (?)
Collaborer	Déclenchement d'emails sur workflow	Décortiquer les façons de s'organiser	Etapes de Workflow
Editer	Microsoft Word / Open Office	Voir comment ça se passe dans les services	CoVerFile
Rechercher	Recherches intégrées	Savoir quels délibs sont passées ou non	WhoWhatEtc

L'utilisateur est au centre du processus. L'application est une vitrine vis à vis des élus.

Ce qui doit être amélioré sur E-Délib :
- Ergonomie (saisir remarques DGS Chaumes en Brie)
- Performances
  - Requetes SQL
  - Chargement des informations sur la page
- Structure décisionnelle de l'interface
- Validation et consolidation de CoVerFile
- Connecteur Active Directory
- Améliorations demandées par Savigny sur Orge
  - Ajouter un champs « Note de synthèse »
  - Régler l'absence ou présence des élus par délibération
  - Ajout d'un champs 'type de délibération' avec liens de modèle et de recherche
    (penser à la notion de copier/coller)
- Ajout de déclenchements d'envois de mels sur passage de workflow
- Corriger un bug de pris en compte d'un fichier dans l'arborescence coordonnée
- Confirmer
  - Valider/Retrograder de workflow (y compris le fait de cacher la boîte)

Personnes impliquées directement dans le projet :

Armand Steiger	Savigny	DSI
Christopher Mann christopher@mann.fr	Infopol / (Adullact)	Administrateur projet, développeur
Jean-Michel Lacroix	Savigny	Suivi pour Savigny sur Orge
Stève DURVIN	CC de Parthenay	Développeur actif
	Chaumes en Brie	DGS
Olivier Barbier	Fougères	DGS
...	Tevolys / Audincourt	Société / Service, Informatique, Secretariat

Autres personnes de référence :

	Savigny	Direction Générale
Alexia Marceau	Savigny	Délibérations Secretariat DG
Tatiana	Savigny	Juriste Secretariat DG
Mme Brunel	Savigny	Services Techniques
	Savigny	Service B

Personnes impliquées indirectement dans le projet :
- Services
- Elus (application vitrine pour les élus)
- Usagers

Timing :
- Consolidation E-Délib existant septembre 2006
- Prêt fin 2006