| MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE et de l’energie |  |
| --- | --- |
| Commissariat Général au Développement Durable Direction de la Recherche et de l’Innovation Mission pour l'Information Géographique | Paris, le 28 septembre 2012 |

Projet de marché à procédure adaptée 
pour la réalisation de la version 3.3 de l’application informatique Prodige

Précisions et questions à la société Alkante 
en vue de la réunion de négociation du 2 octobre 2012

- Quels sont les délais de réalisation pour les prestations P1 à P4 et quelles sont les contraintes pour leur intégration dans le planning global ?  Planning P0 (ajustements pris en compte) + P2. Spécif validée fin novembre 2012

- Ordre et type des champs lors du téléversement : la proposition est incomplète. Seul le téléversement est cité. 2 formats uniquement sont pris en charge alors qu'il est demandé tous les formats y compris les formats tableur. Le type des champs doit être respecté. ok 

Précision complémentaire apportée au CCTP : il est demandé que le développement permette également de respecter la taille des champs (par exemple le nombre de caractères des champs en caractères). ok

- Compteur de personnes connectées sur le site : il est demandé d'identifier le nombre de personnes consultant le site simultanément, y compris les personnes accédant sans se connecter. ok

- Remplacement des 2 boutons WMS et WFS par un bouton Ajouter une couche OGC : Si les services tuilés appelés ne sont pas de résolution compatible, que proposez-vous comme fonctionnement ? à ré-étudier

- Multi-fenêtrage : Modification du CCTP : cette fonctionnalité est abandonnée. suppr.

- Légende : dans le CCTP, le cercle était cité en exemple. Le fonctionnement doit pouvoir être identique pour tout symbole ponctuel. ok

- Etiquette, paramétrage et transparence : Modification du CCTP : le développement permettant de gérer la transparence de l'étiquette de façon identique à la symbologie de la couche est supprimé. La correction du dysfonctionnement du paramétrage de l'étiquette est maintenu. suppr.

- Accès aux séries de donnée : il est demandé de modifier l'accès comme suit : 
L'arbre intégrera les rubriques. 
En déployant une rubrique, toutes les couches de la rubrique seront listées par ordre alphabétique. Idem pour chaque domaine et pour chaque sous-domaine. ok

- Bandeau cartographique, modèle de mise en page et vue globale : La proposition de modifier le fonctionnement du paramétrage de vues globales n'est pas retenue. 
La proposition pour l'éditeur apparaît peu pratique. Il est demandé, soit de compléter votre proposition avec éventuellement une démonstration ou un lien vers un démonstrateur, soit de proposer un autre outil d'édition plus convivial. paramétrage vue globale à ré-étudier, paramétrage bandeau à compléter de feuilles de style, de gabarit

- Point de moissonnage : Modification du CCTP : cette demande est annulée. Un changement de version de Géosource début 2013 et prévue au point 2.2 du CCTP doit répondre au besoin. suppr.

- P2, Mise en conformité du WMS : la possibilité de créer des flux avec la norme SDL1.1 compatible SE est reporté à une version ultérieure de PRODIGE. suppr.

- P4 : l'outil d'upload proposé est développé en PERL. Or toute trace de PERL doit être supprimée. Pouvez-vous proposer une autre solution technique ? téléversement direct exclu au profit du téléversement différé ce qui permet le développement d'un outil php

- Le montant financier de la prestation P0 semble surestimé, notamment sur les points suivants :

- Mot de passe oublié (déjà présent dans territorial et RESPIRE) pas de copier coller exact

- Pluging de téléchargement/téléversement (doublon avec suppression de toute traces de flash) non redondant avec suppression de toute trace d'utilisation de scripts perl, flash, python : module "requête et jointure" en cause

- Localisation inopérante sur un point : bof

- Réaction des boutons de zoom : surcharge openlayers

- Légende : non gestion par mapserver génération d'une légende alternative, peaufinée